黄石港区既有住宅增设电梯实施流程图

业主                        街道或社区                区住房保障局                   区国土·规划、质监、住保、建设等部门

上报区住房保障局

# Text boxes

附件6

受理、组织现场勘查

现场勘查并答复    （10个工作日）

提 出 申 请

注：申请人（需本单元内三分之二业主同意）成立增设电梯自改委向区住保局提出申请并上报相关资料。

注：收到申请后，由区住保局牵头，组织领导小组现场勘查。

注：区国土·规划、市场监管、住保、建设等部门开展现场勘查，具备增设电梯条件的，出具具备增设电梯条件的意见。

制 定 设 计 方 案

注：实施主体应当委托具有相应资质的设计单位，编制增设电梯建筑设计方案。

方案征求意见并公示

城区政府组织方案审查（10个工作日）

注：区电梯办组织区国土·规划、市场监管、住保、建设等相关部门召开现场会议，各部门按照各自职责对增设电梯设计方案进行审查并现场给出意见。

注：由街道或社区在小区显著位置公示增设电梯的有关事项，公示期不少于5日，对公示情况进行见证备案。经公示，对增设电梯事项无异议的，由实施主体将设计方案提交各城区政府。

组织施工（选择设计和施工单位）

注：实施主体应委托有相应资质的设计单位出具增设电梯的施工图纸，并按规定选择有相应资质的施工单位组织工程施工。

施工单位开工前告知

和设备检验

注：电梯安装前，施工单位应依法向市市场监管部门进行开工告知，并向特种设备检验检测机构申请监督检验。

组 织 施 工

注：施工过程中，应严格遵循质量、安全相关法规和技术标准，按照符合要求的施工图进行施工，依法依规施工并接受建设、质监等主管部门的监督。

电梯日常使用维护管理

竣工验收与交付

注：电梯使用维护管理：电梯投入使用前或者投入使用后30日内，电梯使用管理单位应当向特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记，取得使用登记证书。

注：增设电梯工程竣工后，授委托的电梯公司申请分段进行竣工验收，验收通过后，由委托的电梯公司向已确定的电梯使用管理单位交付使用。