|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **附** |  | “为民服务解难题”20件实事清单 | |
| 序号 | 办实事项目名称 | 办实事内容 | 责任部门及个人 | | 完成时间 |
| 1 | 黄石港区消防路A地块拆迁还建 | 协调解决消防路A地块历时遗留及滞签户签约问题,在10月底前完成该项目的第二次挂牌工作，计划12月15前完成摘牌，明年2月底前协调做好还建房开工建设的准备工作，让被征收户吃下“定心丸”，早日对他们完成回迁安置。 | 责任部门：区委办 区住保局  责任人：  杨国飞  张志云 | | 2019年11月 |
| 2 | 土产日杂片老旧小区改造 | 该小区建于上世纪70年代，因建成年限较久，小区内基础设施年久失修，管网老化严重，时常出现污水外溢现象；道路路面以及房屋外墙面破损严重。为解决土产日杂片配套基础设施不完备、周边环境脏乱、群众居住幸福感较低等问题，我区于今年7月将土产日杂片纳入老旧小区改造范围，由区建设局牵头对该地块实施下水管网改造、房屋维修、电气路网改造等项目改造，努力改善居住环境。 | 责任部门：区政府办  区建设局  责任人：  邹宏波  汪松 | | 2019年11月  全部施工启动 |
| 3 | 花港路改造工程 | 花港路是一条百年泥巴路。尽管社区每年对该路进行修缮，但因周边企业多，大型车辆过往频繁，刚修缮的道路又变得坑洼不平，道路泥泞严重困扰了两个湾组居民的出行。此外花港路锁前港由于未建污水管网，污水直接排放，严重影响周边居民生存。挂点单位区政协党组积极协调，通过拆除历史违建，对道路路面进行硬化，新建排污管网，建污水管网提升站等措施，不断完善锁前社区人居环境。 | 责任部门：区政协办  花湖街道 锁前社区  责任人：  李斯  郑朝辉  戴俊 | | 2019年11月 |
| 4 | 关于解决黄石港区天园小区路灯不亮问题 | 黄石港区天园小区（原来的麻纺社区）路灯不亮，影响出行，给居民生活带来极大困扰。与路灯管理处沟通协调，新增路灯，积极督促施工进程。 | 责任部门：花湖街道 老虎头社区  责任人：  马敏  高洪艳 | | 2019年11月初 |
| 5 | 湖滨路社区健身巷改造 | 地下管网改造，路面刷黑，解决居民出行难问题。 | 责任部门：区政府办 区建设局  责任人：  邹宏波  汪松 | | 2019年11月 |
| 6 | 群安巷改造刷黑 | 地下管网改造，路面刷黑，解决居民出行难问题。 | 责任部门：区政府办 区建设局  责任人：  邹宏波  汪松 | | 2019年11月初 |
| 7 | 协调解决义乌商贸城商铺业主办证难问题 | 因开发商经济纠纷，导致3326套商铺不能正常办证，商铺业主合法权益受损，引起群体纠纷。经协商努力，所有商铺均可正常办证，稳定了商铺业主情绪，为优化黄石港区营商环境提供了有力保障。 | 责任部门：区政法委  责任人：  喻向东 | | 2019年11月初 |
| 8 | 办理银河幸福汇不动产证 | 大码头社区银河幸福汇小区现有业主480户，该楼盘2010年6月施工，2012年底竣工，工程竣工后，2013年8月该项目先后完成了消防、质量、环保、人防、绿化等验收手续。2013年在进行规划验收核实工作时，规划局认为该项目存在容积率和当初土地出让时不一致的问题。随后，开发区规划分局向开发区管委会作了规划核实情况汇报，市规划局报市政府后暂停了验收。由于市规划局认为开发商银河房地产开发公司在施工建设中私自改变规划设计方案，没有通过验收。 现解决银河幸福汇办证群体，小区业主的房产证办理一事。 | 责任部门：区政法委  花湖街道 大码头社区  责任人：  喻向东  郑朝辉  戴 霄 | | 2019年11月初 |
| 9 | 黄石港区各派出所服务窗口修建无障碍通道 | 为方便残疾人士到各服务窗口办理业务，在黄石港区各派出所服务窗口修建无障碍通道。 | 责任部门：黄石港公安分局 治安大队  责任人：  王鹏 | | 2019年11月初 |
| 10 | 解决覆盆山社区老旧小区居住出行难的问题。 | 因基础设施老化，部分老旧小区出现下水管网老化、道路破损、立面斑驳等问题，影响居民社区生活质量。为其下水管网改造、路面刷黑，新增停车位。 | 责任部门：区宣传部  责任人：  张声明 | | 2019年12月 |
| 11 | 胜阳港社区邮政巷综合整治问题 | 整体改造邮政巷地下排水管网,拆除违章建筑,施划非机动车停车位,对坑洼路面进行处理,彻底改变邮政巷环境脏乱差现状,提升居民出行舒适度及居住环境。 | 责任部门：  区政府办  区建设局  胜阳港街道 胜阳港社区  责任人：邹宏波、汪松、吴国胜、胡旭云 | | 2019年11月初 |
| 12 | 完善文化宫社区照明系统 | 文化宫社区居民楼以老旧小区，无物业小区居多，多处地段没有安装路灯，居民夜间出行十分不便，也给社区治安带来严重的隐患。为了提升居民的居住环境，黄石港区政府预计为文化宫社区安装路灯，保障居民出行。 | 责任部门：  区政府办  胜阳港街道  文化宫社区  责任人：  邹宏波  吴国胜  蒋 晖 | | 2019年11月初 |
| 13 | 花湖新村“明亮工程” | 花湖新村巷子是花湖新村73户，200多人出行必经之路，但是长期未安装路灯，严重影响了小区居民夜晚出行安全。为保障该小区安全出行，与区供电部门进行沟通，进行路灯安装。 | 责任部门：区政协办  花湖街道  花湖社区  责任人：  李 斯  郑朝辉  刘强焰 | | 2019年11月底 |
| 14 | 缓解华新二村小区“停车难”问题 | 华新二村小区建于上个世纪70年代，是一个典型的老旧小区，人口密集、无地下车库，随着居民生活水平的提高，小区私家车数量不断攀升，居民对停车位的需求也日益加大。为全面提升城市精细化管理水平，加快解决停车难、停车乱问题，扎实推进全国文明城市创建工作深入开展，由南岳社区牵头在华新二村小区修建立体生态停车场。 | 责任部门：沈家营街道 南岳社区  责任人：  严华  余林杰 | | 2019年11月底 |
| 15 | 简化食品许可行政审批 | 食品许可减少流程，缩短实现，取消纸质件申请材料，办证时间由20天缩短至7天。 | 责任部门：区市场监督管理局  责任人：  张 力 | | 2019年11月 |
| 16 | 黄石港区户外门头广告审批程序简化 | 精简黄石港区户外招牌广告 审批流程及材料 | 责任部门：区城市管理执法局  责任人：  胡立强 | | 2019年11月 |
| 17 | 天虹小区“停车难”问题 | 天虹小区是一个老旧小区，人口密集、居民对停车位的需求也日益加大。通过社区党委引导，网格党支部宣传，自管委联络，车主配合，以疏堵结合为治理目标，使解决小区停车乱、停车难工作的得到有序开展。 | 责任部门：花湖街道 天虹社区  责任人：  胡秀梅  饶浩 | | 2019年12月 |
| 18 | 亚光社区老旧小区安装电梯 | 亚光社区内居民小区多于2000年前后建成，距今已有近20年，小区内老年人居多，上下楼梯不便，加装电梯的需求迫在眉睫，计划完成亚光小区97号22栋、宏维小区111号3栋4单元电梯加装工作，改善老旧小区的居住环境和居住条件，加快推进小区加装电梯这项惠民工程。 | 责任部门：沈家营街道 亚光社区  责任人：  严华  杨哲  张萌 | | 2019年11月底 |
| 19 | 轴承厂小区改造 | 小区因建成年限较久，没有物业公司管理，且为开放式小区，居民楼栋环境脏乱，小区道路间至今未安装路灯。而小区居民大多为轴承厂退休职工，年纪偏大，居民夜间行动不便，居民意见较大。由胜阳港街道牵头，安装路灯，内部粉刷，清理乱堆乱放杂物，努力改善居住环境。 | 责任部门：胜阳港街道  责任人：  吴国胜 | | 2019年11月 |
| 20 | 郁香巷整治问题 | 郁香巷是连接黄石大道到广场路的一条背街小巷，长300米、最宽处近6米，两侧店铺林立，是黄石港区最老的一条“好吃街”，管网老化严重，道路路面破损严重，占道经营和货物堆积情况严重。一下雨就污水横流，路旁亮灯率也不高。由胜阳港街道牵头，对郁香巷全面改造，拆除雨棚，改造下水管网，路面硬化。 | 责任部门：胜阳港街道  责任人：  杨逸云 | | 2019年11月初 |